| بسمه تعالي وزارت راه و شهرسازي |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| صورت مجلس اجرايي شماره: مورخ : اداره کل ساخت و توسعه راههای منطقه شمال کشور قرارداد شماره : مورخ : پيمانکار : دستگاه نظارت : |  |  |  |
| موضوع : حجم بتن ریزی شمع های پل تقاطع غیر همسطح در اجرا قرارداد شماره .............................. مورخ ................................ امضاء کنندگان ذيل حجم بتن ریزی شمعهاي اجرا شده پل باند جنوبی تقاطع غیر همسطح را مطابق جدول زیر تایید و گواهی می نمایند. ردیف; نوع; شماره شمع; حجم بتن ريزی. 1; شمع کوله; A1-1; 35/24. 2; شمع کوله; A1-2; 24/35. 3; شمع کوله; A1-3; 24/35. 4; شمع کوله; A1-4; 24/35. 5; شمع کوله; A2-5; 24/35. 6; شمع کوله; A2-6; 24/35. 7; شمع کوله; A2-7; 24/35. 8; شمع کوله; A2-8; 24/35. 9; شمع پایه; P1-9; 55/22. 10; شمع پایه; P1-10; 55/22. 11; شمع پایه; P1-11; 55/22. 12; شمع پایه; P2-12; 55/22. 13; شمع پایه; P2-13; 59/11. 14; شمع پایه; P2-14; 55/22. * حجم کل بتن ریزی تئوریک در شمع ها (مترمکعب); 530/02. * * حجم بتن ريزي به طور متوسط 10 درصد بيشتر از حجم تئوريك آنها انجام شده است.(طبق ردیف 17 مقدمه فصل 12 فهرست بهای منظم به پیمان) |
| نماینده تام الاختیار مهندسین مشاور : نام : امضاء : | مهندس ناظر : نام : امضاء : |  | نماينده پيمانکار : نام : امضاء : |
| مدیر کل ساخت و توسعه راههای منطقه شمال کشور : نام : امضاء : |  | رییس حوزه نظارت و کنترل پروژه های استان مازندران: نام : امضاء : |  |